Journal de Bord

Projet DMX du 18/10 au 12/11

Séance du 18/10/2021

Tache A Effectuer :

-Création de projet

-Planification du projet

-Recherche sur l’environnement DMX

-Diagramme SYSML/UML

Tache Effectué :

-Création du projet

-Planification du projet

Problèmes rencontré :

Aucun problème rencontré

Séance du 19/10/2021

Tache A Effectuer :

-Cahier des Charge

-Diagramme SYSML/UML

-Faire fonctionner ENTTEC

-Gantt

-Croquis

Tache Effectué :

-Gantt

-Croquis

-Cahier des Charge

-Diagramme SYSML/UML

Problèmes rencontré :

-Problèmes de connexion ENTTEC et le jeu de lumière avec le logiciel Node Management Utility

Séance du 22/10/2021

Tache A Effectuer :

-Connecter le jeu de lumière et le boitier ENTTEC

-Fin des diagrammes d’UML/SYSML

Tache Effectué :

Problèmes rencontré :

Séance du 08/11/2021

Tache A Effectuer :

-Faire Le Devis

-Connecter L’ENTTEC et La Lumière

-Documentation Jeu de Lumière

Tache Effectué :

-Le devis

-Documentation jeu de Lumière

Problèmes rencontré :

-Connecter L’ENTTEC et Jeu de Lumière

Séance du 09/11/2021

Tache A Effectuer :

-Planification GITHUB

-Site web du rendu avec les commandes de l’utilisation du jeu de lumière a distance

-Utiliser le jeu lumineux avec l’application ENTTEC

Tache Effectué :

-Git hub

-Mise en marche du jeu de lumière avec le logiciel ENTTEC

-Création de la page web

Problèmes rencontré :

Problème pour créer le site web (JS…)

Séance du 10/11/2021

Tache A Effectuer :

-Découverte nouveaux module

-Continuité du site

-Préparation à l’oral

Tache Effectué :

-Passage à l’oral

-

-

-

Problèmes rencontré :

Séance du 12/11/2021

Tache A Effectuer :

-Découverte nouveaux module

-Continuité du site

Tache Effectué :

-Passage à l’oral

-

-

-

Problèmes rencontré :